Validando Sprint 5

“EduBook Digital”

EDB

Fecha: 16-09-2024

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  |  |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | PTY4614-004D |
| Proyecto (Nombre) | EduBook Digital |
| Fecha de Inicio | 30 Julio 2024 |
| Fecha de Término | 07 Diciembre 2024 |
| Patrocinador principal | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Docente | Julio Manuel Tapia |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.966.194-2 | Alexandra Ahumada Soudre | alex.ahumada@duocuc.cl |
| 21.056.026-2 | Vanessa Jeldres Paincura | va.jeldres@duocuc.cl |
| 20.649.084-5 | Mauricio Olave Valiente | ma.olave@duocuc.cl |
| 21.112.174-2 | Jonathan Sarmiento Sanchez | jo.sarmiento@duocuc.cl |

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | (A/R) |
| E1-H11 | Diseñar la interfaz | 15 | Vanessa | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | A |
| E1-H11 | Implementar la funcionalidades | 26 | Mauricio | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | A |
| E1-H11 | Realizar pruebas y ajustes | 18 | Vanessa | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | A |
| E4-h42 | Diseñar la interfaz de hoja de vida | 8 | Alexandra | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | A |
| E4-h42 | Implementar funcionalidades | 18 | Jonathan | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | A |
| E4-h42 | Realizar pruebas y ajustes | 10 | Jonathan | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | A |
| E4-h43 | Diseñar la interfaz de acceso a certificados | 18 | Alexandra | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | A |
| E4-h43 | Implementar funcionalidades | 26 | Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | A |
| E4-h43 | Realizar pruebas y ajustes | 18 | Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | A |
| E7-h58 | Diseñar la interfaz de ingresar a hoja de vida | 6 | Vanessa | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | A |
| E7-h58 | Implementar funcionalidades | 12 | Mauricio | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | A |
| E7-h58 | Realizar pruebas y ajustes | 7 | Vanessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | A |
| E7-h59 | Diseñar la interfaz de ingresar a hoja de vida | 7 | Vanessa | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | A |
| E7-h59 | Implementar funcionalidades | 12 | Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | A |
| E7-h59 | Realizar pruebas y ajustes | 6 | Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | A |

Gráfico de avance del sprint 1.

Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E1-H11 | Como un Apoderado Necesito acceder al perfil Con la finalidad de visualizar información personal en la cuenta. | 59 | Alta |
| E4-h42 | Como un profesor Ingresar eventos a la hoja de vida del estudiante Como profesor, necesito ingresar eventos a la hoja de vida del estudiante | 36 | Alta |
| E4-h43 | Como un profesor necesito acceder a certificados academicos del alumno | 62 | Alta |
| E7-h58 | Como profesor, necesito ingresar a hoja de vida con la finalidad de ver la informacion de los estudiantes. | 25 | Alta |
| E7-h59 | Como administrador, necesito Ingresar a Hoja de vida de todos los cursos con la finalidad de ver la informacion de los estudiantes. | 25 | Alta |