Validando Sprint 8

“EduBook Digital”

EDB

Fecha: 16-09-2024

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  |  |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | PTY4614-004D |
| Proyecto (Nombre) | EduBook Digital |
| Fecha de Inicio | 30 Julio 2024 |
| Fecha de Término | 07 Diciembre 2024 |
| Patrocinador principal | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Docente | Julio Manuel Tapia |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.966.194-2 | Alexandra Ahumada Soudre | alex.ahumada@duocuc.cl |
| 21.056.026-2 | Vanessa Jeldres Paincura | va.jeldres@duocuc.cl |
| 20.649.084-5 | Mauricio Olave Valiente | ma.olave@duocuc.cl |
| 21.112.174-2 | Jonathan Sarmiento Sanchez | jo.sarmiento@duocuc.cl |

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | (A/R) |
| E1-H10 | Diseñar la interfaz de usuario para el perfil. | 10 | Mauricio | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | A |
| E1-H10 | Implementar la funcionalidad de visualización de información al perfil. | 20 | Mauricio | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | A |
| E1-H10 | Realizar pruebas y ajustes | 8 | Vanessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | A |
| E4-H32 | Diseñar la interfaz de usuario para acceder al foro. | 10 | Alexandra | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | A |
| E4-H32 | Implementar la funcionalidad de acceso y/o modificación de la información del foro. | 20 | Alexandra | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | A |
| E4-H32 | Realizar pruebas y ajustes | 10 | Jonathan | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | A |
| E4-H45 | Diseñar la interfaz de usuario para visualizar el registro de actividades. | 12 | Alexandra | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | A |
| E4-H45 | Implementar la funcionalidad de visualización y carga de registro de actividades. | 24 | Jonathan | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 | A |
| E4-H45 | Realizar pruebas de visualización. | 8 | Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | A |
| E4-H46 | Diseñar la interfaz de usuario para modifircar registros de actividades. | 12 | Alexandra | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | A |
| E4-H46 | Implementar la funcionalidad de modificación de registro de actividad. | 24 | Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | A |
| E4-H46 | Realizar pruebas y ajustes | 8 | Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | A |
| E9-H61 | Diseñar la interfaz de usuario para calificar la aplicación. | 8 | Vanessa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | A |
| E9-H61 | Implementar la funcionalidad de visualización y carga de atajo a formulario. | 20 | Vanessa | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | A |
| E9-H61 | Realizar pruebas y ajustes | 8 | Vanessa | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | A |

Gráfico de avance del sprint 1.

Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E1-H10 | Como un Alumno, necesito acceder al perfil con la finalidad de visualizar información personal en la cuenta. | 38 | Alta |
| E4-H32 | Como un Alumno / profesor, necesito acceder a un foro de discusion en la plataforma con la finalidad de acceder a un foro de discusión para interactuar con sus compañeros y profesores, intercambiando ideas y resolviendo dudas sobre las materias. | 40 | Alta |
| E4-H45 | Como un profesor, necesito acceder a registro de actividades como profesor necesito ingresar a la seccion de registro de actividades. | 44 | Alta |
| E4-H46 | Como un profesor, Necesito modificar un registro de actividad especifico como profesor necesito acceder a los registros de actividades con el fin de actualizar algun registro. | 44 | Alta |
| E9-H61 | Como usuario en aplicación móvil, quiero calificar la aplicación con la finalidad de mostrar mi satisfacción o sugerencias con la aplicación. | 36 | Alta |