Validando Sprint 9

“EduBook Digital”

EDB

Fecha: 16-09-2024

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  |  |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | PTY4614-004D |
| Proyecto (Nombre) | EduBook Digital |
| Fecha de Inicio | 30 Julio 2024 |
| Fecha de Término | 07 Diciembre 2024 |
| Patrocinador principal | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Docente | Julio Manuel Tapia |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.966.194-2 | Alexandra Ahumada Soudre | alex.ahumada@duocuc.cl |
| 21.056.026-2 | Vanessa Jeldres Paincura | va.jeldres@duocuc.cl |
| 20.649.084-5 | Mauricio Olave Valiente | ma.olave@duocuc.cl |
| 21.112.174-2 | Jonathan Sarmiento Sanchez | jo.sarmiento@duocuc.cl |

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | (A/R) |
| E8-H1 | Diseñar la interfaz de capacitación | 2 | vanessa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | A |
| E8-H1 | Implementar funcionalidades | 16 | Mauricio | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | A |
| E8-H1 | Realizar pruebas y ajustes | 7 | Alexandra | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | A |
| E2-H17 | Realizar pruebas y ajustes | 10 | Mauricio | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | A |
| E3-H18 | Diseñar la interfaz de las notificaciones | 6 | Vanessa | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | A |
| E3-H18 | Implementar funcionalidades | 16 | Jonathan-Mauricio | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | A |
| E3-H18 | Realizar pruebas y ajustes | 6 | Vanessa | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | A |
| E3-H19 | Diseñar la interfaz de las notificaciones | 6 | Mauricio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A |
| E3-H19 | Implementar funcionalidades | 15 | Mauricio | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | A |
| E3-H19 | Realizar pruebas y ajustes | 6 | Jonathan | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 11 | A |
| E3-H20 | Diseñar la interfaz de las notificaciones | 6 | Jonathan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A |
| E3-H20 | Implementar funcionalidades | 14 | Jonathan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | A |
| E3-H20 | Realizar pruebas y ajustes | 6 | Mauricio | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | A |
| E3-H21 | Diseñar la interfaz de las notificaciones | 8 | Mauricio | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | A |
| E3-H21 | Implementar funcionalidades | 16 | Mauricio | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | A |
| E3-H21 | Realizar pruebas y ajustes | 8 | Jonathan | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | A |
| E4-H31 | Diseñar la interfaz del material complementario | 8 | Alexandra | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | A |
| E4-H31 | Implementar funcionalidades | 16 | Jonathan | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | A |
| E4-H31 | Realizar pruebas y ajustes | 8 | Alexandra | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | A |
| E6-H54 | Diseñar la interfaz de administrador para gestionar la escuela | 8 | Vanessa | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | A |
| E6-H54 | Implementar funcionalidades | 16 | Mauricio | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 15 | A |
| E6-H54 | Realizar pruebas y ajustes | 8 | Jonathan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | A |
| E6-H55 | Diseñar la interfaz de administrador para gestionar horarios | 8 | Vanessa | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | A |
| E6-H55 | Implementar funcionalidades | 16 | Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | A |
| E6-H55 | Realizar pruebas y ajustes | 8 | Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | A |
| E6-H56 | Diseñar la interfaz de administrador para administrar usuario | 8 | Vanessa | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | A |
| E6-H56 | Implementar funcionalidades | 16 | Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | A |
| E6-H56 | Realizar pruebas y ajustes | 8 | Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | A |
| E6-H57 | Diseñar la interfaz de administrador para administrar asignaturas | 8 | Vanessa | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | A |
| E6-H57 | Implementar funcionalidades | 16 | Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | A |
| E6-H57 | Realizar pruebas y ajustes | 8 | Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | A |
| E8-H60 | Diseñar la interfaz de visualizar capacitaciones | 8 | Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | A |
| E8-H60 | Implementar funcionalidades | 16 | Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | A |
| E8-H60 | Realizar pruebas y ajustes | 8 | Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | A |

Gráfico de avance del sprint 1.

Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E8-H1 | Como usuario, deseo Visualizar capacitación sobre la plataforma |  | Alta |
| E2-H17 | Como un Alumno / Apoderado Necesito descargar e instalar la aplicación en dispositivos Android. |  | Alta |
| E3-H18 | Como un Apoderado Necesito recibir notificaciones sobre actividades especiales o eventos escolares. |  | Alta |
| E3-H19 | Como un Apoderado Necesito recibir notificaciones sobre nuevas calificaciones. |  | Alta |
| E3-H20 | Como un Apoderado Necesito recibir notificaciones automáticas sobre la asistencia de mi hijo/a |  | Media |
| E3-H21 | Como un Apoderado Necesito recibir notificaciones sobre cambios de horario |  | Media |
| E4-H31 | Como un Alumno Necesito acceder a material complementario publicados por el profesor |  | Alta |
| E6-H54 | Como Administrador, necesito Gestionar escuela con la finalidad de gestionar información general y/o especifica. |  | Alta |
| E6-H55 | Como administrador, necesito Gestionar Horarios y festivos con la finalidad de gestionar los horarios y festivos. |  | Alta |
| E6-H56 | Como administrador, necesito administrar Usuario con la finalidad de Administrar los usuarios. |  | Alta |
| E6-H57 | Como administrador, necesito administrar las asignatura de los profesores. |  | Alta |
| E8-H60 | Como usuario, quiero visualizar capacitación sobre la plataforma con la finalidad de conocer las capacidades de el sistema o aprender a usarla adecuadamente. |  | Alta |