Validando Sprint 2

“EduBook Digital”

[EDB]

Fecha:[14/11/2024]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 2.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Creación del documento | Vanessa |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | PTY4614-004D |
| Proyecto (Nombre) | EduBook Digital |
| Fecha de Inicio | 30 Julio 2024 |
| Fecha de Término | 07 Diciembre 2024 |
| Patrocinador principal | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Docente | Julio Manuel Tapia |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.966.194-2 | Alexandra Ahumada Soudre | alex.ahumada@duocuc.cl |
| 21.056.026-2 | Vanessa Jeldres Paincura | va.jeldres@duocuc.cl |
| 20.649.084-5 | Mauricio Olave Valiente | ma.olave@duocuc.cl |
| 21.112.174-2 | Jonathan Sarmiento Sanchez | jo.sarmiento@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | (A/R) |
| E1-H2 | Diseñar la interfaz de usuario para el inicio de sesión | 8 | Vanessa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | A |
|  | Implementar la funcionalidad de autenticación | 16 | Mauricio | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | A |
|  | Gestionar el estado de sesión | 12 | Mauricio | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | A |
|  | Realizar pruebas y ajustes | 8 | Vanessa | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | A |
| E1-H4 | Diseñar la interfaz de usuario para acceder al menú. | 8 | Vanessa | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A |
|  | Implementar la funcionalidad de acceso a los atajos necesarios. | 12 | Vanessa | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | A |
|  | Realizar pruebas y ajustes | 8 | Vanessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | A |
| E1-H5 | Diseñar la interfaz de usuario para visualizar asistencia en la móvil. | 8 | Vanessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A |
|  | Implementar la funcionalidad de visualización y carga de asistencia. | 16 | Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | A |
|  | Realizar pruebas de visualización. | 8 | Vanessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | A |
| E4-H23 | Diseñar la interfaz de usuario para el inicio de sesión | 8 | Alexandra | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | A |
|  | Implementar la funcionalidad de autenticación | 16 | Jonathan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | A |
|  | Gestionar el estado de sesión | 12 | Jonathan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A |
|  | Realizar pruebas y ajustes | 8 | Jonathan | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | A |
| E4-H26 | Diseñar la interfaz de usuario para visualizar asistencia en la web. | 8 | Alexandra | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | A |
|  | Implementar la funcionalidad de visualización y carga de asistencia. | 16 | Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | A |
|  | Realizar pruebas y ajustes | 12 | Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | A |
| E6-H50 | Diseñar la interfaz de usuario para acceder al menú. | 12 | Vanessa - Alexandra | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | A |
|  | Implementar la funcionalidad de acceso a los atajos necesarios. | 12 | Vanessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | A |
|  | Realizar pruebas y ajustes | 8 | Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | A |
| E6-H51 | Diseñar la interfaz de usuario para la edición de asistencia. | 8 | Vanessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | A |
|  | Implementar la funcionalidad para que los profesores puedan seleccionar un registro de asistencia previamente guardado. | 8 | Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | A |
|  | Desarrollar la opción para modificar el estado de asistencia de cada estudiante (presente, ausente, tarde). | 16 | Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | A |
|  | Implementar la funcionalidad para guardar y actualizar las modificaciones en la base de datos. | 16 | Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | A |
|  | Incorporar un sistema de confirmación al modificar y guardar cambios en el registro de asistencia. | 12 | Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | A |
|  | Realizar pruebas de edición y actualización de registros de asistencia para asegurar la funcionalidad. | 12 | Vanessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | A |

# Gráfico de avance del sprint 2.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E1-H2 | Como apoderado, necesito iniciar sesión con la finalidad de acceder a la plataforma. | 44 | Alta |
| E1-H4 | Como alumno o apoderado, necesito acceder al menú principal con la finalidad de navegar por las opciones como asistencia, notas, archivos, etc. | 28 | Alta |
| E1-H5 | Como alumno o apoderado, necesito ver la asistencia del alumno con la finalidad de monitorizar la asistencia a clases. | 32 | Alta |
| E4-H23 | Como un Profesor, necesito iniciar sesión con la finalidad de acceder a la plataforma. | 44 | Alta |
| E4-H26 | Como un Alumno / Apoderado, necesito ver mi asistencia con la finalidad de estar al tanto de las asignaturas que tengo más faltas. | 36 | Alta |
| E6-H50 | Como un Profesor/Director, necesito acceder al menú con la finalidad de acceder a la funcionalidades de la aplicación. | 32 | Alta |
| E6-H51 | Como profesor, necesito ingresar asistencia del día de los estudiantes con la finalidad de mantener un registro centralizado de la asistencia de los estudiantes. | 72 | Alta |