Validando Sprint 3

“EduBook Digital”

EDB

Fecha: 12-08-2024

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 2.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 02-11-2024 |  |  |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | PTY4614-004D |
| Proyecto (Nombre) | EduBook Digital |
| Fecha de Inicio | 30 Julio 2024 |
| Fecha de Término | 07 Diciembre 2024 |
| Patrocinador principal | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Docente | Julio Manuel Tapia |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.966.194-2 | Alexandra Ahumada Soudre | alex.ahumada@duocuc.cl |
| 21.056.026-2 | Vanessa Jeldres Painecura | va.jeldres@duocuc.cl |
| 20.649.084-5 | Mauricio Olave Valiente | ma.olave@duocuc.cl |
| 21.112.174-2 | Jonathan Sarmiento Sanchez | jo.sarmiento@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | (A/R) |
| E1-H7 | Diseñar la interfaz de usuario para las asignaturas y unidades respectivas. | 10 | vanessa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | A |
| E1-H7 | Implementar la funcionalidad de visualizar correctamente las asignaturas disponibles. | 12 | vanessa | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | A |
| E1-H7 | Implementar la funcionalidad de visualizar correctamente las unidades respectivas de cada asignatura. | 12 | vanessa | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | A |
| E1-H7 | Realizar pruebas y ajustes | 8 | Jonathan | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | A |
| E1-H9 | Diseñar la interfaz de usuario para visualización de actividades por unidad. | 10 | Vanessa | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | A |
| E1-H9 | Implementar la funcionalidad de visualización de actividades por unidad. | 12 | Vanessa | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | A |
| E1-H9 | Implementar la funcionalidad de visualización de Responder actividades, Ver entregas y Ver retroalimentación. | 12 | Jonathan | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | A |
| E1-H9 | Realizar pruebas y ajustes | 8 | Jonathan | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A |
| E1-H12 | Diseñar la interfaz de usuario | 8 | Mauricio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A |
| E1-H12 | Implementar funcionalidades | 10 | Mauricio | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | A |
| E1-H12 | Realizar pruebas y ajustes | 6 | Mauricio | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | A |
| E4-H30 | Diseñar la interfaz de usuario | 8 | Alexandra | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | A |
| E4-H30 | Implementar funcionalidades | 10 | Jonathan | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | A |
| E4-H30 | Realizar pruebas y ajustes | 6 | Alexandra | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | A |
| E4-H33 | Diseñar la interfaz de usuario | 10 | Alexandra | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A |
| E4-H33 | Implementar funcionalidades | 12 | Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | A |
| E4-H33 | Realizar pruebas y ajustes | 6 | Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | A |
| E4-H35 | Diseñar la interfaz de usuario | 8 | Mauricio | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | A |
| E4-H35 | Implementar la funcionalidad para la visualización de datos. | 12 | Mauricio | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | A |
| E4-H35 | Realizar pruebas y ajustes | 6 | Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | A |
| E4-H36 | Diseñar la interfaz de usuario | 8 | mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | A |
| E4-H36 | Implementar la funcionalidad para la visualización de datos. | 10 | Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | A |
| E4-H36 | Realizar pruebas y ajustes | 6 | Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | A |
| E4-H41 | Diseñar la interfaz de usuario | 10 | Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A |
| E4-H41 | Implementar la funcionalidad para la visualización de datos. | 12 | Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A |
| E4-H41 | Realizar pruebas y ajustes | 6 | Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | A |
| E5-H47 | Diseñar la interfaz de usuario | 8 | Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | A |
| E5-H47 | Implementar la funcionalidad para la visualización de datos. | 10 | Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | A |
| E5-H47 | Realizar pruebas y ajustes | 6 | Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | A |
| E6-H53 | Diseñar la interfaz de usuario | 10 | Vanessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | A |
| E6-H53 | Implementar la funcionalidad para la visualización de datos. | 12 | Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 13 | A |
| E6-H53 | Realizar pruebas y ajustes | 6 | Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | A |

# Gráfico de avance del sprint 3.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E1-H7 | Como un Alumno, Necesito acceder a las unidades por asignaturas con la finalidad de visualizar el contenido de la unidad. | 42 | Alta |
| E1-H9 | Como un Alumno necesito acceder a las actividades por unidad con la finalidad de visualizar las actividades de la unidad. | 42 | Alta |
| E1-H12 | Como alumno o apoderado, necesito cerrar sesión con la finalidad de cambiar de cuenta o mantenerla sesión cerrada. | 24 | Alta |
| E4-H30 | Como un Alumno, necesito subir evidencias de las actividades realizadas con la finalidad de que el profesor pueda revisarla. | 24 | Alta |
| E4-H33 | Como un Alumno / Apoderado, necesito acceder al calendario de actividades con la finalidad de tener una visión clara de las actividades programadas, como exámenes, entregas de proyectos y eventos escolares. | 28 | Alta |
| E4-H35 | Como profesor, necesito Pasar asistencia con la finalidad de registrar la asistencia para registrar la presencia de los estudiantes. | 26 | Alta |
| E4-H36 | Como profesor, necesito Modificar la asistencia con la finalidad de modificar la asistencia para corregir errores en el registro. | 24 | Alta |
| E4-H41 | Como profesor, necesito acceder a la ficha de los estudiantes como profesor, necesito acceder a la ficha de los estudiantes para consultar sus datos y registros académicos. | 28 | Alta |
| E5-H47 | Como profesor, se integra Google Authenticator a los usuarios profesores con la finalidad de tener una mayor seguridad. | 24 | Alta |
| E6-H53 | Como profesor, necesito Crear evaluaciones con la finalidad de crear una evaluación para ingresar calificaciones. | 28 | Alta |