Validando Sprint 4

“EduBook Digital”

EDB

Fecha: 16-09-2024

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  |  |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | PTY4614-004D |
| Proyecto (Nombre) | EduBook Digital |
| Fecha de Inicio | 30 Julio 2024 |
| Fecha de Término | 07 Diciembre 2024 |
| Patrocinador principal | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Docente | Julio Manuel Tapia |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.966.194-2 | Alexandra Ahumada Soudre | alex.ahumada@duocuc.cl |
| 21.056.026-2 | Vanessa Jeldres Paincura | va.jeldres@duocuc.cl |
| 20.649.084-5 | Mauricio Olave Valiente | ma.olave@duocuc.cl |
| 21.112.174-2 | Jonathan Sarmiento Sanchez | jo.sarmiento@duocuc.cl |

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | (A/R) |
| E1-H16 | Diseñar la interfaz de foro | 9 | Jonathan | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 | A |
| E1-H16 | Implementar la funcionalidad del foro del alumno | 15 | Jonathan | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16 | A |
| E1-H16 | Realizar pruebas y ajustes | 7 | Vanessa / Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |  | 11 | A |
| E4-H27 | Diseñar la interfaz de usuario | 7 | Alexandra | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9 | A |
| E4-H27 | Implementar la funcionalidad | 15 | Jonathan | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |  |  |  |  | 15 | A |
| E4-H27 | Realizar pruebas y ajustes | 6 | Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 7 | A |
| E4-H29 | Diseñar la interfaz de usuario | 12 | Alexandra | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 13 | A |
| E4-H29 | Implementar la funcionalidad | 22 | Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 |  |  |  | 24 | A |
| E4-H29 | Realizar pruebas y ajustes | 9 | Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 2 | 4 | 9 | A |

Gráfico de avance del sprint 4.

Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E1-H16 | Como un alumno, necesito acceder al foro con la finalidad de participar en un foro de alguna asignatura. | 31 | Alta |
| E4-H27 | Como un Alumno / Apoderado, necesito ver anotaciones con la finalidad de revisar comentarios, advertencias y otras notas importantes de los profesores. | 28 | Alta |
| E4-H29 | Como un Alumno, necesito ver las actividades escolares publicadas por los profesores con la finalidad de acceder a una lista de actividades escolares para organizar su tiempo y cumplir con las obligaciones academicas. | 43 | Alta |